# IBME 项目现状与完整重建研究报告

面向全国密码技术竞赛的软件设计与研究路线

编写日期 2026 年 10 月 3 日　对象 项目队员　性质 现状核验与技术决策依据

代码核验基点为 b15afd675b1c53029d9b8f8909569ccc7b060fa8。本文依据用户提供的两页赛题 PDF、仓库代码和远端新增报告，以及截至本次检索可核验的原始论文。计划按时间充分安排，以阶段成果是否达标推进，不采用旧报告中的 10 月 22 日作为截止日期。文献目录不表示穷尽全部研究，候选方案也不表示已经完成实现或安全证明。

# 1 主要结论与建议

我们目前做的是一个以两层格基 HIBE 和格基 IBS 为底层组件的身份基匹配加密原型。它已经把系统建立、发送者密钥提取、接收者密钥提取、加密、双向身份检查和解密串起来，拥有较清晰的模块接口、编码规则、命令行和测试。这些是可以保留的工程资产。

但当前原型还不能作为安全完整的竞赛成品。我们本次重新执行了公开参数伪造攻击：攻击者不需要 Alice 的发送者密钥，就能产生接收者认可为 Alice 所发的密文。另一个本次实验只修改密文一个字节，解密接口仍返回原消息，说明其密文完整性与赛题的篡改拒绝要求存在明确差距。全套测试的 333 项通过、10 项跳过，并没有排除这些问题。

建议采用“保留工程组织，重新建立密码学依据”的重建方式：先冻结安全目标、论文版本和算法，再建立证明条件、参数和实现之间的对应关系。不能只把矩阵维度调大，或给现有方案换上短签名，就宣称完成了安全升级。现有 HIBE 与 ABB10 原论文的具体算法结构不同，陷门采样也有教学性简化；这些差异必须逐项处理。

必须调研完整 IBME 方案。 只调研 IBS 和 HIBE 会漏掉不同通用构造对匿名性、密钥重复使用、增强隐私、CCA 安全和额外原语的要求。尤其需要补充 2026 年的研究，以及近期修订过的预印本。本文比较了 HIBE 加 IBS、匿名 IBE 加 IBS 或提取器、带证明系统的增强隐私构造，以及直接环格 IBME 等路线。

建议把项目分成三层成果：第一层是论文算法一致、参数有依据的 LWE/SIS 完整参考实例；第二层是至少另一套实际运行的方案或组合，以及环格和模格的具体实例研究；第三层是有安全论证和消融实验支持的优化、可复现评测和应用演示。第二层的额外实例数量与研究深度是我们为争取优秀成绩提出的内部目标，不能写成赛题强制要求。

国赛一等奖不能由某个方案名称或代码量保证。最有说服力的成果是：我们准确识别了哪些性质来自论文，哪些优化由自己完成；能够解释并复现攻击、修复、参数选择和性能收益；对没有实现或没有证明的性质，说明其边界。

# 2 远端仓库与资料版本

本次检查前，本地位于 9e5d086，工作区干净。远端 origin/main 新增三条提交，本次已通过快进同步，本地与远端在核验时均为 b15afd6。这次远端更新没有修改密码算法或测试代码。

| 提交 | 内容 | 对本次工作的意义 |
| --- | --- | --- |
| 6ebeb1a | 新增 IBME 选型资料 | 补充 IBS 候选和赛题验收依据 |
| 099364d | 新增 HIBE 选型资料 | 补充 HIBE 候选和证明模型讨论 |
| b15afd6 | 合并上述研究资料 | 本次代码与文档核验基点 |

新增资料位于 docs/research/2026-09-30/，包括目录说明、IBME-SIS-IBS候选方案筛选.md、IBME-HIBE候选方案筛选.md，以及 IBME-赛题验收基准/2026-09-27/ 下的验收基准和题目 Word 原件。共五个文件。文件目录采用 9 月 30 日，合并提交时间是 10 月 3 日，应区分资料标注日期与仓库合并日期。

这些报告值得继续利用：它们已经注意到自我伪造、匿名 HIBE、SIS 参数和算法接口问题。不过，它们主要围绕既有 HIBE 加 IBS 路线筛选，并因假设截止日期而降低了 Module-SIS 研究优先级。现在时间条件已经改变，我们也允许更换通用构造，因此它们应作为候选资料，而不应直接成为不可更改的方案决策。

旧验收基准的 A01 至 A15 全部写作“未核验”，是归档时的检查状态，不是对当前仓库的最终评价。本文第 7 节给出本次核验结论，但保留旧文件作为历史记录。

用户提供的 PDF 标题为“2026 第十一届全国密码技术竞赛复赛题目”，题目为“基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现”，勾选软件设计。两页均已读取正文并检查页面。其 SHA-256 为 3676D2F9CC76C070B38F03B29378971AE99B0BFA70B7AC01AD585D3EFC13302E。PDF 与仓库归档 Word 的题目正文一致；格式不同，不能要求两者文件哈希相同。

# 3 赛题要求及其正确解释

赛题的重点有三项：通用构造与可组合实例化；抵御自我伪造和篡改的认证能力；通过底层算法及 IBS 优化降低尺寸和计算开销。软件应能展示参数、密钥生成、加密解密、身份匹配、签名验证、实例切换和性能测试。

| 原文指标 | 我们需要提供的证据 | 容易误判的地方 |
| --- | --- | --- |
| R1 完整流程及双向匹配 | 五个算法的流程、正确性说明和四种匹配情况 | 返回失败不等于恶意用户无法绕过本地检查 |
| R2 可切换组件及 LWE/SIS 完整实例 | 实际配置、兼容性检查、端到端运行、论文与参数依据 | mock 或预留接口不等于另一套格方案已实现 |
| R3 隐私 认证 完整性 | 对应安全定义、组合前提、参数与攻击核验 | 签名验证通过的消息认证不自动覆盖所有密文字节 |
| R4 批量正确性及错误输入拒绝 | 身份和消息生成方法、样本数、失败日志、攻击测试 | 只测试随机伪造会漏掉线性代数等定向攻击 |
| R5 参数和实例的性能对比 | 各类密钥与密文尺寸、时间、内存、原始数据与图表 | 一种方案换几个小参数，不足以展示不同方案实例 |

赛题最低明确要求至少一种 LWE/SIS 完整实例，并能扩展其他格困难假设组件。它没有明确要求全部环格和模格变体必须完成，也没有给出固定测试次数、速度上限、128 位安全门槛、指定开发语言或公开评分权重。我们可以自设更高目标，但报告必须把官方要求与团队目标分开。

C/C++ 出现在所需知识中，可作为优化实现路线；它不意味着 Python 参考实现不允许存在。建议保留易审查的 Python 或 Sage 数学参考层，把有实测瓶颈的运算迁移到 C/C++。64 位多核和 16 GB 以上内存是题目建议配置。

“抗量子”需要说明所采用的格困难假设与攻击模型。使用 SHAKE 或格矩阵并不能直接得到完整 QROM 证明，更不能得到 NIST 安全等级。标准模型与标准假设也不是同一个概念：一种方案可以基于标准 LWE 假设，但证明仍在 ROM 或 QROM 中。

# 4 我们现在做的是什么

## 4.1 用户与密钥的含义

IBME 可以理解为双方各自声明希望通信的对象。发送者 Alice 持有绑定自身身份的发送密钥，并将消息加密给指定接收者 Bob；Bob 持有绑定自身身份的接收密钥，并指定自己愿意接收的发送者 Alice。设实际发送者身份为 ϕ，接收密钥身份为 ρ，加密指定的接收者为 rcv，解密指定的发送者为 snd，正确恢复要求

ρ=rcv∧snd=ϕ.

系统中心生成主公钥和主密钥，并发放两种用户密钥。发送密钥用于身份证明，接收密钥用于取得消息。这里的“公开身份字符串”并不表示用户密钥公开，也不表示签名可以靠普通公钥签名直接替代。系统中心通常有生成用户密钥的能力，存在密钥托管信任；现实中的身份核验、发钥权限和撤销需要另外设计。

## 4.2 当前通用组合的五个算法

当前 BaselineIBME 实现采用两层 HIBE 加 IBS。HIBE 身份顺序固定为接收者在第一层、发送者在第二层，即 (rcv, phi)。这与“发送者先加密、接收者后解密”的时间顺序不同，不能交换。

Setup 分别建立 HIBE 和 IBS，输出组合公钥与组合主密钥。SKGen 为发送者身份提取 IBS 签名密钥。RKGen 为接收者身份提取 HIBE 第一层密钥。Enc 先对接收者身份和消息的规范编码签名，再把签名和消息放入 HIBE 加密载荷。Dec 用接收者密钥和期望发送者身份派生第二层密钥，解密、解析，再验签。

t←IBS.Sign(ekϕ,Encode(rcv,m)).

ct←HIBE.Enc(hpk,(rcv,ϕ),Encode(t,m)).

skρ,snd←HIBE.Derive(dkρ,snd).

IBS.Verify(ipk,snd,Encode(ρ,m),t)=1.

最后一式成立且解析合法，接口才返回消息，否则返回 BOTTOM。密码输入失败与程序调用错误应区分：类型或配置错误可以抛异常，攻击者提供的非法密文应有稳定的拒绝语义。

将签名藏在加密内部有明确用途：公开可验的签名可能帮助攻击者枚举发送者身份。将接收者身份包含在签名消息内，则绑定消息的接收目标。但这些结构性安排只有在原语、参数和安全模型均满足组合定理时，才能支撑相应安全结论。Wang 等的通用构造是当前路线的重要理论依据。[S1]

## 4.3 已有模块与可保留资产

| 模块 | 当前实现 | 保留与重建判断 |
| --- | --- | --- |
| Core | 参数对象、长度前缀编码、域分隔哈希、随机源和公共接口 | 基本组织可保留，扩展配置及严格验证 |
| Lattice | 模矩阵、向量、gadget、离散高斯、简化陷门 | 可作参考和测试资产，采样与参数需重新论证 |
| HIBE | ABB10HIBE 两层派生与逐比特加密 | 教学后端，不能直接继承 ABB10 原论文证明 |
| IBS | SisIBSBackend 短向量方程签名 | 当前参数可伪造，需要重做算法和参数映射 |
| Protocol | BaselineIBME 组合和失败语义 | 流程骨架可用，安全目标与接口可能需扩展 |
| CLI 与实验 | mock 或一对真实教学后端、历史基准和攻击脚本 | 演示入口可用，需要真实方案注册与公平评测 |

主要实现路径是 src/ibme/core/、src/ibme/lattice/、src/ibme/hibe/abb10.py、src/ibme/ibs/sis_ibs.py 和 src/ibme/protocol/baseline.py。公共接口减少了协议直接读取内部矩阵或私钥的需求，这一点值得保留。

当前生产随机源使用系统安全随机；测试随机源是可复现的 SHAKE 流。两者已有区分，之后不能为加速把生产路径改成固定种子。规范编码已有长度前缀与域分隔，但身份 Unicode 规范化、协议版本和密钥版本的绑定，需要在新规范中明确。

当前 CLI 的可选路径主要是 mock 组合和 abb10 加 sis。已有参数样例并不等于已实现任意配置加载、方案注册和安全兼容性校验，也不能把 mock 当成第二种真实格密码方案。

## 4.4 底层算法目前的具体形式

当前陷门公矩阵采用 MP12 风格的 gadget 关系

A=[A|G−AR],A[RI]=G.

这条代数等式能帮助构造短原像，但完整的论文采样还要求扰动、协方差条件、输出分布及陷门独立性。当前实现保留了代数骨架，没有实现完整证明所需的采样程序。它是“能求解方程”的实现，不足以认定为“满足论文要求分布”的实现。[S2]

当前 HIBE 的身份矩阵拼接为

Brcv,ϕ=[A|H(rcv)|H(rcv,ϕ)].

对封装后明文的每个比特 μj，代码重新采样均匀的模向量秘密 sj∈Zqn 与高斯噪声，计算向量部分和标量部分

c2j=Brcv,ϕTsj+e2j(modq).

c1,j=uTsj+e1,j+μjfloor(q/2)(modq).

解密使用派生陷门临时采样满足 Bρ,sndx=u 的原像，计算 c1,j−xTc2j，按距离 0 或 q2 恢复比特，再解析并核对明文中加密保存的身份。这解释了当前密文体积和解密对小幅系数修改的容忍性。这里的随机秘密虽然在公开加密算法中生成，其实际取值不能公开或跨消息复用。

当前 IBS 使用身份矩阵 Fid=[A|H1(id)]，签名为整数向量 z，验签检查非零、范数上界和

Fidz=H2(id,m)(modq).

其用户密钥包含满足 AR^id+G=H1(id) 的矩阵。当前签名代码先采样 x，对 H2(id,m)−Ax 做确定性 gadget 比特分解得到 y，然后输出 z=(x−R^idy,y)，并重试直到满足范数界。由上述等式可直接验证签名方程，但该求解方式仍需与论文完整余类采样及输出分布对应，不能由代数自检替代这一审查。

方程与验签成功只说明代数约束满足，不说明找出合法短向量是困难的。原语级攻击正是利用了这一点。

# 5 参数与实际运行证据

## 5.1 当前参数属于教学用途

| 项目 | HIBE 调试参数 | IBS 教学参数 |
| --- | --- | --- |
| 矩阵行维度 n | 8 | 8 |
| 基础公矩阵列数 m | 168 | 80 |
| 模数 q | 524288 即 219 | 257 |
| gadget 位数与列数 | 19 与 152 | 9 与 72 |
| 代码采样参数 | s0=3,s=1,s′=1 | s0=4,s=10,s′=64 |
| 身份长度配置 | 最多 32 字节 | 原语样例配置 8 字节 |
| 载荷配置 | HIBE 输入载荷最多 400 字节 | 样例消息配置 32 字节 |
| 安全等级 | 无 | 无 |

这里的 HIBE 400 字节是协议送给 HIBE 的载荷上限，包含 IBS 签名和封装开销，不能写成可加密 400 字节用户消息。历史样例签名为 322 字节，再加协议封装 19 字节后，只剩约 59 字节用户消息空间；签名编码宽度改变时余量也会变化。HIBE 自身还会封装身份等内容，影响最终密文尺寸。

身份和消息长度约束不能只看 Params 字段：应核对具体接口是否实施该约束，以及协议层与原语层是否一致。新实现应明确区分用户消息、签名输入、加密载荷和完整文件大小。

## 5.2 本次测试与攻击复现

本次对上述代码基点运行 python -m pytest -q，结果是 333 passed, 10 skipped in 537.92s。这证明既有测试在本机运行成功。它不证明 LWE 或 SIS 困难性，不证明匿名性，也不证明全体篡改输入都会被拒绝。测试时另有自查实验并行运行，因此本次测试时长不作为干净环境下的性能基准。

运行 python experiments/attacks/forge_ibs.py，原语级结果为：未提取 Alice 密钥的情况下，伪造签名范数约 185.81，验签界约 789.04，verify 返回真。协议级使用公开加密算法封装伪造签名后，接收方恢复了“AUTHORIZED BY ALICE: release the funds”，并将其归因于 Alice。脚本有两种层次，各运行一次；这是针对本仓库教学实现的攻击，不是对论文有效参数构造的破解。

第二项实验采用发送者 Alice、接收者 Bob、消息 A，分别为 5、3、1 字节。使用教学参数和固定测试种子 review-2026-10-03，对同一密文最后一个 c1 系数加一，从 7276 改为 7277。密文为 4,109,477 字节，其中仅一个字节不同。原始密文和修改后的密文均恢复 A；二者使用相同解码随机流，排除了随机派生差异的影响。这是一个明确反例，样本数为一，不能推断所有篡改都会成功。

## 5.3 历史性能结果及其边界

仓库 experiments/results/baseline-benchmark.json 记录了 2026 年 9 月 9 日的基准。发送者身份 15 字节，接收者身份 17 字节，用户消息 32 字节；使用上述教学参数、固定实验随机源、Windows 11 和 CPython 3.14.6。以下是原始记录中的中位数，本次没有重新运行该完整基准。

| 操作 | 中位时间 秒 | 历史重复次数 |
| --- | --- | --- |
| Setup | 0.090019 | 10 |
| 发送者密钥生成 | 0.155261 | 30 |
| 接收者密钥生成 | 0.167195 | 30 |
| 第二层派生 | 1.740092 | 10 |
| IBS 签名 | 0.004348 | 30 |
| IBS 验签 | 0.000697 | 30 |
| IBME 加密 | 44.367147 | 10 |
| IBME 解密 | 2.109587 | 10 |

| 对象 | 序列化字节数 |
| --- | --- |
| 系统公钥 | 5,491 |
| 主密钥 | 9,907 |
| 发送者用户密钥 | 7,209 |
| 接收者用户密钥 | 80,824 |
| IBS 签名 | 322 |
| IBME 密文 | 4,733,837 |

32 字节消息得到约 4.734 MB 密文，主要来自逐比特加密整个“签名加消息”载荷。当前第二层矩阵为 472 列，加密每个比特保存 473 个模系数，每个系数占 3 字节，即载荷每字节贡献 11,352 字节。固定身份、参数和其它封装后，缩短签名 Δ 字节会减少约 11352Δ 字节密文。这是当前教学格式的尺寸推导，不是安全参数下的优化实测结果。

历史基准没有完整峰值内存统计，也没有多个安全方案的公平对比。历史安全报告中还记载了 LWE 攻击估计约 233.1 的操作成本，以及另一种 LLL 伪造实验；本文没有重新执行这些实验。估计值取决于输入分布、样本数、成本模型和工具版本，不能直接转换成几秒或几分钟，更不能当作已经完成的明文破解。

# 6 当前关键缺口与重建理由

## 6.1 IBS 的公开线性代数攻击

当前 Fid 是模 257 的 8 行、152 列矩阵。若能找到 8 个线性无关列，可仅在这 8 个位置解方程，其余位置置零，再把系数中心化到 −128,128。所得解满足

‖z‖2≤1288≈362.04<64152≈789.04.

因此验签方程与范数检查都可以通过，攻击者不需要陷门。旧说明只讨论了 152 个非零分量的稠密向量，漏掉了稀疏解。这个推导有“选取列满秩”的条件，本次攻击脚本实际找到了这样的列。

不能以“只缩小验签界”作为完整修复：需要同时保证合法签名分布、正确性概率、采样要求及 SIS 归约参数。验签界 Bsig 与归约中得到的 SIS 解范数界 βSIS 也可能不同，应从定理推导，不能直接替换。

## 6.2 认证定理前提与基本 IBS 不一致

当前主要实现的是 Wang 方案中的基本短向量 IBS。论文及本地博士论文把基本形式证明到非自适应选择消息安全，即 UF-naCMA；通用 IBME 组合所需的 IBS 安全前提更强。相应自适应转换尚未在当前代码中完整落实。

此外，2026 年 Yu 等研究专门讨论同一身份重复查询时发送密钥的一致性。部署中会重复使用一把发送密钥，不能只验证每次重新发钥的模型。应逐篇核对 KeyGen、Sign 查询、主密钥秘密种子或缓存状态及安全游戏。这个新问题值得调查，但不能未经证明就宣布所有旧构造无效。[S3]

## 6.3 HIBE 名称与原论文算法不能等同

ABB10 CRYPTO 2010 的 §4 使用固定维度的身份相关矩阵变换和 BasisDel，典型形式为 Fid=ARid−1；当前实现则不断拼接身份矩阵块。它们的代数结构、委派算法、维度和采样需求不同。文件和类名中含有 ABB10，不能据此继承该论文的匿名性与安全证明。[S4]

在选择 ABB10 时还必须标明具体版本、章节和定理：§4 的 Theorem 5 是 ROM 中的自适应 INDr-ID-CPA；论文另有标准模型构造，不能把其不同章节性质拼到同一个后端上。两层情况下，证明中的查询相关损失也应进入具体安全评估。未来可以实现论文原算法，或给现有简化算法重新命名并仅保留为教学对照。

## 6.4 采样分布与哈希映射尚需完整处理

当前标量采样使用截断离散高斯拒绝采样，并非用均匀随机数冒充高斯。但标量统计测试不能验证整个陷门余类采样输出分布与论文一致。缺失的扰动步骤、平滑参数条件、谱范数约束、截断误差和浮点计算误差都应进入审查。

哈希到模空间的简单取模可能有偏差；需要按目标论文定义采用正确分布或量化偏差。身份哈希、消息哈希、密钥与协议上下文绑定也要统一。域分隔已存在，但任意追加新的输入字段都会改变方案定义，仍需说明其与证明中的随机预言机对应关系。

## 6.5 消息认证与密文完整性存在距离

Regev 风格加密有噪声容忍区间，修改某个系数后可能仍得到相同的消息和签名。隐藏在里面的签名依旧有效，接口就会接受修改后的密文。现有测试中有一项明确允许结果为 BOTTOM 或原消息，因此其通过不能证明满足赛题 R3 和 R4 的篡改拒绝要求。

重建时要确定针对外部攻击者、持有接收密钥的攻击者、重放及合法重新加密，各自希望保证什么。合理的密码目标通常是拒绝未经授权生成或修改的密文，而不是无状态地把所有有效重加密都识别为“曾被改动”。随机数、重复密文记录和重放策略有独立语义。我们必须将赛题的拒绝要求落实为明确的输入类型与测试预期，并选用满足目标的认证组合。

在外层消息上加 AEAD 可以保护消息体，但若格密文胶囊或头部没有正确绑定，仍可能出现外层认证通过而胶囊被改动。CCA 安全、增强隐私和完整性不自动来自“加了 AES-GCM”这一步。

## 6.6 尚未形成多个完整实例与安全配置

当前没有可宣称安全的正式参数集，没有完整的增强隐私 Ext 和 ReExt 实现，也没有相应身份熵条件证据。一般批量测试、多个格方案实例比较、原生内存统计及完整可视化仍需完成。现阶段能证明的是教学流程有运行基础，不能证明已经完成赛题要求的安全实例。

# 7 对既有验收编号的本次核验

下表的“有基础”只表示已存在可复用实现或测试，不表示密码学安全达标。“未完成”表示本次未找到足够交付证据；它不是对未来实现能力的判断。

| 编号 | 核验项 | 本次结论 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 通用构造与完整流程 | 教学流程已运行，构造到安全实现的对应不完整 |
| A02 | 四种双向匹配 | 接口级有测试，恶意用户能力需另外定义 |
| A03 | 可切换组件 | 有抽象接口，真实组合与兼容性选择有限 |
| A04 | LWE/SIS 完整实例 | 有教学实例，安全意义的完整实例未完成 |
| A05 | 其它假设扩展 | 接口预留，环格和模格实例未实现 |
| A06 | 消息隐私 | 证明映射和参数不足，不能宣称已满足 |
| A07 | 认证与自我伪造 | 公共参数伪造已复现，关键缺口 |
| A08 | 非法输入与篡改拒绝 | 有解析测试，一字节篡改接受反例已复现 |
| A09 | 批量正确性与稳定性 | 有测试套件，统一随机批量记录尚不完整 |
| A10 | 统一配置与全部功能 | 主要流程有基础，配置与真实实例切换需重建 |
| A11 | 多参数多实例尺寸 | 只有教学组合历史结果，未达到完整对比 |
| A12 | 时间和内存 | 有历史时间，峰值内存及公平比较不足 |
| A13 | 可视化或表格对比 | 有历史单实例表，跨实例比较未完成 |
| A14 | 优化及安全保持 | 已有工程修复，无完整安全优化证据链 |
| A15 | 通用计算机运行 | 本机全套测试完成，干净环境交付需补 |

# 8 为什么需要重新调研通用 IBME 构造

## 8.1 调研应先回答安全能力问题

选型顺序应从目标出发：我们需要的隐私和认证游戏是什么；它要求哪些原语性质；有哪些论文确实证明这些性质；能否给出实际参数和正确采样；最后才比较速度和尺寸。不能先选一个实现快的加密或签名，再假定它满足全部前提。

必须区分以下概念：消息机密性；密文是否隐藏接收者身份；密文是否隐藏发送者身份；错误发送者条件下，持有正确接收者密钥的恶意用户是否仍能获知消息；外部伪造与合法接收者自我伪造；是否允许解密查询；是否支持身份和消息自适应选择；同一用户密钥是否被重复使用。

增强隐私是比“API 验签失败返回失败”更强的要求。恶意接收者控制自己设备，可以检查验签前的中间消息，或重写客户端。因此，把解密结果藏在正常客户端界面上并不构成增强隐私证明。

## 8.2 应纳入比较的完整 IBME 路线

表中“原文相关部分”表示已经取得原文并读取构造或相应章节，仍不意味着全部证明逐行核验；“摘要”表示只核验了原始出版社摘要和元数据。

| 路线及文献 | 调研深度 | 主要研究价值 | 选型关口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wang 等 HIBE 加 IBS [S1] | 原文相关部分及本地论文 | 当前流程的理论参照 | 精确 HIBE 与自适应 IBS 及完整性模型 |
| Boyen Li 增强隐私 [S5] | 本地原文相关部分 | 匿名 IBE IBS 提取器的通用路线 | Ext ReExt 与身份熵条件 |
| Cimorelli Belfiore 等 ACNS 2024 [S6] | 作者与机构摘要 | 标准格假设下另一类组合 | 可复用提取器与上下文隐藏同态签名 |
| Chiku 等修订稿 [S7] | 2026 版相关构造与比较 | 增强隐私与 CCA 模型核对 | 普通签名 证明系统及提取器的开销 |
| Li Qin Boyen ACISP 2026 [S8] | 出版社摘要 | 增强隐私 CCA 及格实例实现 | 需取得全文与代码核验 |
| Yu 等 TCS 2026 [S3] | 出版社摘要及构造概述 | 密钥重复使用与 IBE 加 IBS | 标准模型前提与实际参数 |
| IBMEIL 2026 [S9] | 出版社摘要 | 直接理想格实例及物联网应用 | 正式认证游戏和完整性是否适配 |

Wang 等方案直接支持当前的 HIBE 加 IBS 思路，可作为第一套数学参考实例。我们需要按论文真正要求的原语重建，而不是把当前运行成功的后端视作证明已经成立。[S1]

Boyen 与 Li 的论文属于 ESORICS 2023 会议论文集，出版于 2024 年。其增强隐私路线需要匿名 IBE、IBS，以及提取与可复用提取机制和身份熵前提。低熵的公开用户名不会因为哈希一次就产生新的秘密熵，因此应用身份设计与密码学假设必须一起考虑。[S5]

ACNS 2024 的另一条路线使用匿名 IBE、可复用计算提取器，并用上下文隐藏同态签名补充认证。它与当前 HIBE 委派路线的证明组件不同，值得作为理论比较候选，但暂未核验全文的实际算法与参数。[S6]

版本变化会改变路线判断。 ePrint 2023/1435 本次核验的最新版本为 2026 年 7 月 6 日修订稿，当前标题是 Identity-Based Matchmaking Encryption with Enhanced Privacy Against Chosen-Ciphertext Attacks，修订说明明确提到修复通用构造的技术缺陷。当前 §5 涉及匿名 IBE、普通数字签名、模拟可靠且可提取的 NIZK 和可复用提取器。不能沿用旧缓存标题或旧版本的简单组件对比，宣称已经得到当前版本的高效格实例。[S7]

ACISP 2026 的 Li、Qin、Boyen 工作在出版社摘要中宣称增强隐私、选择密文安全以及已实现格实例。它与赛题关注点接近，应该优先取得全文和实现材料，再判断能否成为主路线。本次没有核验其完整证明、参数和性能，不填写未经确认的实现收益。[S8]

TCS 2026 的 Yu 等工作讨论复用同一发送密钥时的更强认证，并提出利用密文伪随机 IBE 与 IBS 的路线。这个方向可能减少 HIBE 委派开销，但“只需 IBE”不表示任意普通 IBE 都可替换，也不能自动提供错误发送者条件下的增强隐私。全文证明和参数仍需精读。[S3]

IBMEIL 的出版社摘要给出 RLWE 和环上非齐次 SIS 路线。它可以作为直接环格候选，优先核对完整算法、攻击者发钥和签名权限、同一密钥复用，以及篡改拒绝定义。本次仅凭摘要，不能把它排为最优或宣称已满足自我伪造目标。[S9]

早期 Match Me If You Can 及 Chen 等标准假设构造有助于比较定义和组合思想，但其双线性对路线不能作为抗量子格实例交付。它们适合理论对照，不适合与安全目标不同的格实现混在同一张速度排名表。[S10][S11]

# 9 底层原语及多类格实例的具体选择

## 9.1 IBS 候选需要扩展旧报告

应同时考虑 Wang 的完整转换版本、Pan Wagner、Foo Li，以及旧报告未充分展开的 Sageloli 等 ACNS 2023 工作。每个候选都应核对自适应性、经典或量子随机预言机、重复密钥与签名查询、分布条件和具体参数，而非只比较向量长度。

| IBS 候选 | 特征 | 必须核验的实现细节 |
| --- | --- | --- |
| Wang 基本 IBS 及自适应转换 | 与当前实现关系直接 | 基本 UF-naCMA 与完整转换的区别 |
| Pan Wagner 2021 [S12] | 紧安全转换及短签名参照 | 转换状态 密钥一致性 哈希模式 |
| Foo Li 2023 [S13] | QROM 中紧安全 一个向量与一比特 | 主密钥秘密种子 用户种子 确定性查询一致性 |
| Sageloli 等 2023 [S14] | SIS 和 RSIS 版本及具体参数 | 非齐次方程 三进制 gadget 与完整采样 |

Foo Li 的算法并非在当前向量后随便加一比特。其秘密种子控制身份密钥和签名采样的重复一致性，实现需要保留相应状态或确定性导出逻辑。论文的签名缩短比较基线是 Pan Wagner，不能把其百分比移用于当前 Wang 教学实现，也不能据 IBS 的 QROM 定理宣称完整 IBME 已获 QROM 证明。[S13]

Sageloli 等提供 SIS、RSIS 实例、具体参数表及参数计算材料。其三进制 gadget 对应模数形式与当前二进制工具不同，不能复用二进制拆分后直接标为论文实现。这条路线可以同时支持矩阵和环格 IBS 比较，是时间充分条件下应纳入的候选。[S14]

Module-SIS IBS 需要找到或建立真正支持身份发钥和相应安全游戏的完整方案。普通 ML-DSA 或 Falcon 是普通签名体系，不能仅把身份字符串当作公钥，就成为论文要求的 IBS。若需要自行构造，研究量可能接近新论文，应作为独立课题安排。

## 9.2 HIBE 与匿名 IBE 候选

若选择 HIBE 加 IBS，建议首先精确实现 ABB10 CRYPTO 2010 的两层算法，标明选用 §4 ROM 构造与定理前提。标准模型版本属于另一种实例，应单独审查。Latte 有公开实现和结构化格优化价值，但普通 HIBE 的机密性或 CCA 性质并不自动包含所需的匿名性；在匿名性证据明确前，它适合性能和委派机制研究。[S4][S15]

若选择匿名 IBE 组合，值得重点研究 Tomita 与 Shikata 的 ePrint 2024/1765。当前版本于 2026 年 4 月 22 日修订，基于 Module-LWE，涉及紧凑近似陷门和自适应匿名性在 ROM 与 QROM 中的证明。本次已读取构造、参数条件与安全证明入口。它提供了具体的模格研究入口，而不是仅在计划里写“将来支持 Module-LWE”。[S16]

这项研究的渐近紧凑性不等于现成的工程参数优于所有旧方案。其条件涉及近似原像误差、环模数及噪声，且最新版本修改了参数条件。需要推导具体尺寸与失败概率后，才能排名。其 PQCrypto 2024 环格前身也应与当前模格版本分开冻结，不能混用旧参数和新定理。[S16][S17]

## 9.3 矩阵 环格 模格和 NTRU 的边界

| 类别 | 数学对象 | 项目中的研究重点 |
| --- | --- | --- |
| LWE 与 SIS | 模整数矩阵和整数向量 | 完整参考实例与基础攻击估计 |
| RLWE 与 RSIS | 指定多项式环及理想格 | 环陷门 采样 系数嵌入及环攻击 |
| Module-LWE 与 Module-SIS | 环上的模向量及矩阵 | 环次数与模秩共同选择 完整身份原语 |
| NTRU 型格 | 特定结构与陷门分布 | 委派性能与匿名性条件分别核验 |

在环或模格方案中，总系数维度常涉及环次数 d 与模秩 r 的乘积。它不等于矩阵方案中直接换一个 n，也不保证同样数字的维度代表同样安全强度。必须记录环多项式、模数、嵌入、误差分布与攻击模型。

共享“LWE”名称不意味着可以复用同一份参数或证明。ML-KEM 是模块格 KEM，不能直接取代带身份提取或委派能力的 IBE/HIBE。FIPS 203 的参数等级也不能转移到我们自己的 IBME 组合。[S18]

允许采用混合组合，例如 Module-LWE 匿名 IBE 加矩阵 SIS IBS，但应如实说明两种底层假设和各自瓶颈。它可以作为多类格组件灵活组合的成果，不应伪称为全部组件都是模格的方案。

# 10 主路线决策方法与建议顺序

先为每个通用构造建立“能力清单”：需要匿名 IBE 还是匿名 HIBE；需不需要密文伪随机；认证是否允许目标用户持有自己的接收密钥；是否有解密查询；能否复用发送密钥；提取器是否需要身份熵；是否需要证明系统；每项定理适用经典还是量子攻击者。

再给每套候选做三项验证。第一项是理论兼容性，确认每个原语定理确实满足组合要求。第二项是具体可实现性，列出采样、状态、参数和现成代码情况。第三项才是实测成本，包括委派、签名、胶囊、消息体和内存。

建议的推进顺序如下。先建立修正后的 HIBE 加 IBS 矩阵参考实例，用于理解、差分测试和安全条件审查；同时精读 2026 年增强隐私 CCA 及重复密钥认证论文，选定面向赛题的主协议。随后实现第二套通用构造或组件组合，再落实环格 IBS 与模格匿名 IBE，形成可运行的结构化格比较。

这并不要求一定保留 HIBE 加 IBS 为最终展示主方案。如果匿名 IBE 路线的完整性、增强隐私和实际参数更适合，允许将其提升为主路线。保留第一套参考实例的价值在于提供独立可审查基线，而不是为了延续已有文件名。

在时间充分的前提下，不应因开发难度直接排除模格，但也不应同时手写大量未验证后端。每套后端通过数学和安全关口后再进入优化层；这样既能扩展研究范围，也能控制证据质量。

# 11 安全模型与参数工作的具体内容

## 11.1 先冻结攻击者能力

| 对手 | 允许能力 | 需要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 外部观察者 | 看到公钥 密文与网络元数据 | 消息和身份能否被推断 |
| 其它用户 | 拿到非目标身份的用户密钥 | 能否解开或冒充目标身份 |
| 恶意接收者 | 持有正确接收密钥并修改客户端 | 能否自我伪造 或绕过匹配获得消息 |
| 重复使用者 | 同一身份同一发送密钥发送多次 | 查询一致性和相关性是否符合定理 |
| 选择密文攻击者 | 按游戏约束查询解密接口 | 非挑战密文查询能否泄露挑战信息 |
| 系统中心 | 掌握主密钥 | 托管信任边界与管理措施是什么 |

隐私游戏和认证游戏可能对挑战身份、发钥、加密与签名查询有不同限制。必须逐条记录，不宜用“满足 IND-CCA 和不可伪造”一句话掩盖差异。应用的用户枚举、网络地址和日志泄漏，也不属于密文匿名定理自动保护的范围。

## 11.2 论文算法到代码的对应表

每个后端都需要一份对应表，至少列出：论文版本与哈希、算法和定理编号、代码入口、矩阵尺寸、输入空间、采样分布、哈希预言机、秘密状态、范数限制、证明前提及实现差异。不能只有一条论文引用和若干公式。

特别要检查“重复请求”语义：同一身份再次取密钥时是否复用已有状态；同一消息签名的随机性是否由秘密种子导出；不同进程和重启后是否保持必要的一致性。如果要改变论文的状态模型，应先说明证明为什么仍成立。

## 11.3 建立参数依赖图

参数应沿“方案及定理 → 代数与采样约束 → 正确性误差 → 攻击估计 → 性能”确定，不能从希望的速度倒推不合法参数。至少覆盖以下内容：

维度、模数、gadget 基数和宽度，以及公矩阵接近均匀的条件。当前基本 IBS 的论文维度条件含 m≥2nceil(log2q)；现有 m=80 小于该值 144，是条件缺口之一，而不是全部问题。

各层陷门谱范数、平滑参数及预像采样宽度，委派后是否继续满足条件。

签名合法范数与验签阈值，归约输出的 SIS 界，以及允许的错误概率。

加密噪声、秘密分布、密钥噪声和消息编码，给出每比特与整条消息的解密失败界。

ROM 或 QROM 归约损失、允许查询次数、身份空间与提取器条件。

模矩阵、环和模格的结构化攻击及成本模型，并以最弱组件限制整体结论。

高斯符号必须换算一致。若代码概率与 exp(−x2/(2σ2)) 成比例，而论文采用 exp(−πx2/s2)，则应使用 s=2πσ。二者都叫“高斯参数”，仍不能数值直接照抄。

固定选择“128 位”可以作为团队研究目标，但需明确是哪个成本模型下的估计值、哪些组件的归约，以及身份熵和统计误差等前提。不能把估计器输出的一列数字当作 NIST 等级或形式证明。

## 11.4 攻击估计及失败概率记录

使用 lattice-estimator 时应固定提交、依赖、成本模型、攻击列表和完整输入。对 LWE 记录秘密与误差分布、样本数、模数和维度；对 SIS 记录范数类型和归约范数；结构化问题采用适配的估计与额外检查。estimate.rough 与完整估计可能采用不同模型，应区分。[S19]

同时保留轻量自查：模线性代数稀疏解、格规约、公开方程和过大范数界、共享随机秘密的相关性、身份查询枚举。估计工具并不能代替这些更简单的攻击检查。

“一万次合法解密全部通过”是功能证据，不能证明失败概率小于 2−128。例如在独立同分布且零失败的试验假设下，95% 置信上界量级约为 3N；密码学所需的极小失败率仍依赖数学界与采样条件。

# 12 软件架构与优化实现

## 12.1 通用构造层与原语层分别配置

建议新增完整的方案注册体系，让配置明确选择通用构造、加密后端、签名后端、提取器或证明系统、参数集及安全能力。HIBE 路线与 IBE 路线的接口不同，不应伪造一个没有意义的 derive 来硬凑兼容。

每个已注册方案附能力清单和版本标识。配置加载时检查所需能力，不兼容的匿名性、查询模型、环参数或状态语义直接报配置错误。教学、研究候选、已核验参考实现应有明确状态，不能仅凭参数名称叫作 production。

HIBE 与 IBS 应分别配置参数，允许模数和维度不同。当前协议能够分别接受两套参数，这一点应继续保留。统一配置指统一管理和验证，不是强迫所有组件使用一个 n 和一个 q。

## 12.2 认证胶囊与大消息封装

现在逐比特加密整个签名和消息，既产生巨大密文，也限制用户消息长度。应研究符合所选通用构造和安全目标的胶囊加消息体结构，使用格原语处理短密钥材料，以经论证的对称认证加密处理大消息。

设计时必须明确：发送者身份、接收者身份、方案版本、密钥版本、格胶囊和消息体分别由哪一条签名或认证关系绑定；认证标签覆盖哪些规范字节；修改胶囊但保持解出的短密钥不变时能否被拒绝；消息体长度和随机 nonce 的策略是什么。若引入新组合，先给出安全论证与完整性定义，再做优化实现。

不要在依赖关系中形成“签名包含密文，而密文又包含同一签名”的循环。先写清消息编码和计算顺序，核验安全定理能否复用。公开附加签名也可能破坏身份隐私，必须一起评估。

## 12.3 数学参考与原生性能层

先实现可审查的 Python 或 Sage 参考版本，再建立 C/C++ 运算层，以同一公开测试向量进行差分核对。优先优化实测耗时占比高的矩阵乘法、哈希展开、采样、委派、序列化及环乘法。

若使用 Sage，按仓库规则在 WSL 的 ~/miniconda3/envs/sage 环境运行。文档和脚本使用这个可移植路径，不写死另一台机器的用户名。Python、Sage 与原生层应固定整数中心化和序列化规则。

NTT 并不适用于随意的环和模数。必须检查根的存在、表示和变换长度；三进制 gadget 方案的模数也不能直接套用常见二进制环库。使用第三方实现时记录代码版本、许可、参数和所修改部分。

可缓存身份公矩阵、哈希展开等确定性公开数据，并单独评测冷启动和缓存命中。秘密密钥缓存需要生命周期控制；加密随机秘密和噪声不得为了省运算跨消息复用。当前逐比特独立秘密是早期共享掩码泄漏问题修复的一部分，不能回退该修复来追求速度。

## 12.4 运行可靠性与密钥管理

软件应检查尺寸、模系数规范范围、整数溢出、重复字段、长度上限和资源上限。错误输入不能触发无限内存分配或严重异常。密钥与密文格式应可识别版本，跨后端、跨参数或跨主公钥的混用应被拒绝。

展示软件中使用的主私钥应属于演示环境，不进入版本库或公开材料。发钥应校验身份归属，明确接收密钥和发送密钥的权限。撤销与密钥轮换可以用 epoch 等机制研究，但若改变身份语义，要写入协议与证明映射，不能仅在 UI 隐藏旧密钥。

# 13 测试与对抗验证计划

## 13.1 从现有测试扩展到赛题证据

| 层级 | 必测内容 | 所支撑的结论 |
| --- | --- | --- |
| 代数 | 矩阵维度 模运算 陷门关系 签名方程 | 实现满足数学关系 |
| 采样 | 标量及目标余类分布 截断误差 统计比较 | 发现实现偏差并辅助条件核验 |
| 序列化 | 往返 规范编码 截断 追加 重复字段 超长输入 | 格式明确并能拒绝非法输入 |
| 协议 | 双方正确 三种错误匹配 多用户多消息 | 功能语义及批量运行正确 |
| 密钥一致性 | 重复取钥 重复签名 多进程 重启 | 实现符合论文状态和查询模型 |
| 对抗 | 公共参数伪造 自我伪造 胶囊篡改 身份枚举 | 检查具体攻击与回归 |
| 优化差分 | 参考层与原生层的中间量及最终结果 | 优化实现保留算法行为 |

随机错误签名测试只是其中一类。必须保留当前线性代数攻击作为修复核验：目标是让公开构造的攻击密文被拒绝，同时保证合法签名和解密全部成功。既有攻击脚本成功返回退出码 0，只表示攻击演示运行成功，不能在持续集成中误写为“安全测试通过”。

对密文头、版本、参数标识、格胶囊各系数、签名、消息体和认证标签分别做定向篡改。当前一字节可接受反例应成为新组合的明确回归用例。还需测试换接收者、换发送者、跨系统公钥、重放和旧密钥版本；重放是否拒绝由应用策略决定，应单独记录。

建议为最终批量正确性设定覆盖身份长度、中文和 UTF-8 编码、空消息、边界长度、多个发送者与接收者的试验集。例如可设一万组作为内部阶段目标，但这不是官方固定次数，也不允许丢弃失败样本再报“全部通过”。

增强隐私测试应允许恶意接收者观察中间值，并研究低熵身份枚举。测试可发现问题，定理与身份熵论证才支撑完整安全结论。不能把客户端界面不显示消息当作测试通过。

## 13.2 可复现记录格式

每次记录源代码提交、参数及方案版本、原语论文版本、实验种子或生产随机模式、身份和消息长度、重复次数、环境、成功与失败数、原始数据、统计脚本及安全声明。生产密钥和生产随机秘密不能为了复现公开。

建议提供已知答案测试向量和跨语言测试向量。秘密相关向量只使用专用测试种子，并标明不可用于实际通信。论文安全参数测试和教学参数测试分开运行和出图。

# 14 性能评测与创新证据

## 14.1 比较维度与统计口径

完整评测应同时有“不同方案”和“不同参数”两条轴，再按消息长度、身份长度、线程数和优化开关展开。可选消息长度包括 0、32、256、1024 字节及更大消息；不支持某个长度的方案如实记录上限或采用一致且经过论证的消息封装。

测量对象应区分系统公钥、主密钥、发送者密钥、接收者密钥、委派密钥、裸签名、格胶囊、消息体、完整密文和序列化开销。时间应区分系统建立、两类发钥、委派、签名、验签、加密、解密和完整用户操作。

运行报告至少有中位数、四分位距及必要时的 p95，注明预热、重复次数、线程和缓存条件。内存测进程峰值 RSS，并解释原生分配与 Python 对象内存；只报 tracemalloc 不能覆盖 C/C++ 后端的全部内存。

同等安全目标下比较需要同时控制攻击模型、证明损失、消息和身份长度、失败概率与能力。较弱隐私、不同认证模型或没有匿名性的方案可以作为单独参照，不能直接排在“最安全且最快”同一序列中。

## 14.2 建议形成的图表

建议给出安全能力矩阵、参数及估计摘要、密文组成图、时间分解图、长度与加密时间曲线、签名压缩收益、缓存与线程消融，以及尺寸时间内存的综合比较。所有图表可追溯到原始 JSON 或 CSV。

特别值得研究“短签名是否仍是主瓶颈”。当前逐比特封装会极大放大签名尺寸；换成胶囊消息体结构后，胶囊或采样时间可能成为主成本。优化对象会随构造改变，应由新基准决定，而不是只沿着旧原型的性能比例做决策。

## 14.3 可形成项目贡献的研究问题

可以选择以下问题作为主要贡献，但需要结果出来后才能宣称收益或创新：在相同认证模型下，完整 IBS 候选的签名与采样成本差异；在相同通用构造下，矩阵与环格实例的尺寸及委派成本差异；模格匿名 IBE 与矩阵 IBS 混合组合的实际瓶颈；认证胶囊方案对篡改拒绝和大消息效率的影响；缓存、序列化和原生运算的安全保持优化。

建议选择一项主要研究问题，加一项工程优化形成清晰主线。多写几种算法并不自动形成创新；复现已有论文应标注为复现，新的组合或参数选择需要解释证明依据，原创安全构造则必须经过更严格审查。

# 15 按成果验收推进的工作包

本计划没有按日期压缩范围。每个工作包完成后，以可审查的文件、代码和实验过关，再推进依赖任务。理论、原语、工程和评测可以按明确接口分工，具体人员由团队自行安排。

## 15.1 G0 明确目标与材料版本

输出更新后的安全目标、赛题对应表、文献和代码版本目录，以及用户身份、系统中心和密钥复用的应用语义。归档近期论文的版本与哈希，取得目前只有摘要的优先候选全文。

验收条件是每项核心性质都有可定位的定义和候选定理；未核验前提明确列出，官方要求与内部目标分开。这个阶段要修订旧接口规范的适用范围，不能让新的 IBE 路线默默违反旧 HIBE 接口。

## 15.2 G1 精确选型与证明映射

输出完整 IBME 路线比较、每个候选原语的算法定理对应表、状态和查询一致性审查，以及主路线与参考路线决定。优先读取 Yu 等 TCS 2026、Li Qin Boyen ACISP 2026 和当前 Chiku 修订稿的相关安全定义。

验收条件是所有组合前提都有满足它们的具体候选；不能用“可能匿名”或“应该满足 UF-CMA”放行。若需要新的转换或完整性组合，应写出独立论证。

## 15.3 G2 陷门 采样与参数体系

输出数学参考实现、采样分布说明、参数约束检查器、攻击估计输入和固定版本结果、正确性与失败界说明。根据候选实现二进制或三进制 gadget、矩阵或环上的陷门，而不是修改符号后共用错误算法。

验收条件是所有参数满足选用定理和采样要求，公开稀疏解等基础攻击检查完成，合法运行具有明确正确性依据。尚未达到目标安全成本的参数保持教学或研究标识。

## 15.4 G3 完整 LWE SIS 参考实例

输出论文算法一致的原语、完整认证组合、序列化、公共测试向量、四种身份匹配和自我伪造篡改测试。可以保留当前教学后端，但作为单独参照。

验收条件是实际完整实例满足选定安全模型，当前公开参数伪造和一字节篡改反例在新目标组合中得到处理，合法批量测试全部通过。接口测试通过与安全证明映射均需提供。

## 15.5 G4 结构化格和第二套实例

输出环格 IBS 或直接环格 IBME 的完整实例研究，模格匿名 IBE 的具体参数与实现，并构成至少另一套可切换的真实方案或组合。纯 Module-SIS IBS 若没有成熟可核验候选，应另列研究课题，不冒充完成。

验收条件是第二套实例实际端到端运行，能力清单与第一套可比，所有参数、环和模结构明确。若最终选择混合方案，说明其各组件假设，不把混合实例标成纯模格。

## 15.6 G5 优化与公平评测

输出原生运算层、尺寸和速度优化、参考差分测试、统一性能入口及原始数据。针对签名、胶囊、委派、采样与序列化分别进行消融。

验收条件是优化没有改变未论证的分布或复用秘密随机数，收益在同样参数与能力下复现，时间与内存均有记录。没有改善的指标和优化代价同样披露。

## 15.7 G6 应用演示与最终交付

输出演示软件、技术报告、测试报告、参数与安全报告、第三方来源说明、复现指南及答辩材料。建议演示匿名公告板或双方身份匹配的消息交换场景，展示合法匹配、三类错配、公开伪造和密文篡改拒绝、实例切换和性能结果。

验收条件是从干净环境可按文档完成演示，默认配置具有明确状态，演示数据与主私钥可安全重建，所有展示数字都能追溯到提交和实验记录。答辩能解释采样、身份绑定、密钥复用、参数与攻击，而非只能操作界面。

# 16 接下来应优先研究的技术问题

第一，赛题的自我伪造和完整性要求具体对应哪一种认证游戏？要从几篇 IBME 的定义比较开始，确认恶意接收者权限、重复发送密钥和解密查询，再确定主协议。

第二，选择 HIBE 委派还是匿名 IBE 组合？要比较完整定理、采样、身份熵、额外提取器或证明系统，以及具体运行成本。普通 IBE 可减少委派不等于整体一定更快。

第三，Foo Li、Sageloli 等和 Wang 完整转换版本在同一密钥复用模型下，哪些能够直接满足所选通用构造？要取得完整参数并实现必要秘密种子、状态和采样，不能只对裸方程测速。

第四，如何得到兼顾失败界与攻击成本的真实参数？需要谱范数界、Gaussian 参数换算、各阶段噪声和归约损失，随后才使用固定版本估计器。

第五，哪些结构化格候选能形成真正完整的实例？已有模格匿名 IBE 和环格 IBS 可以作为入口；Module-SIS 身份签名和匿名 HIBE 的困难不应被普通 KEM 或签名名称掩盖。

第六，大消息封装如何同时保护胶囊与消息体并保持身份隐私？这个问题应先写计算顺序、安全论证和篡改实验，再进入优化层。它可能比单纯减少若干签名系数更影响最终系统。

这些问题都可以继续推进，无需先确认截止日期。AI 可以帮助搜集材料、推导、编写代码和交叉核验，但模型生成的证明与参数仍需回到论文、数学约束和实验验证；重复生成同一结论不等于独立证据。

# 17 本次核验方法与交付边界

本次完成远端检查与快进同步、用户 PDF 正文和页面核验、现有代码与新研究资料检查、原始文献补充检索、全套测试、公开参数伪造复现及一字节密文篡改实验。报告附 核验记录.json，记录代码基点、环境、参数、输入长度、次数和结果。

本机新测试环境为 Windows 11、CPython 3.14.6、Intel Core Ultra 9 275HX、24 个逻辑处理器、约 32 GB 内存。WSL 的指定 conda 环境已确认 SageMath 10.9 可用，但本次没有用 Sage 新做参数估计或数学采样实验。历史基准的处理器记录仅是其原始标识，不能用本次机器名称替换旧实验环境。

可复现的主要命令如下，均在仓库根目录运行。文档制作和页面检查不属于密码性能实验。

$env:PYTHONPATH = 'src'

python -m pytest -q

python experiments/attacks/forge_ibs.py

git diff --check

git status --short

本次没有更改任何密码算法，没有修复已发现漏洞，没有完成正式参数、增强隐私、CCA 转换、环格或模格后端，也没有重新运行历史完整基准及旧 LLL 或 LWE 估计。报告的安全声明是：当前教学实例不提供安全等级；本次测试不能替代安全证明。

## 17.1 一字节篡改实验的复现片段

下面使用专用固定种子，不能用于生产。它对当前代码基点运行一个合法密文和一个篡改密文的解密，不保存或输出私钥。示例依赖当前模数系数编码的 3 字节宽度，其他方案不能照搬这个定位方式。

from ibme.core.randomness import DeterministicRandom

from ibme.hibe import ABB10HIBE

from ibme.ibs import SisIBSBackend

from ibme.protocol import (

BaselineIBME, BASELINE_DEBUG_PARAMS,

BASELINE_DEBUG_IBS_PARAMS, is_bottom,

)

def rng(tag):

return DeterministicRandom(b"review-2026-10-03:" + tag)

p = BaselineIBME(ABB10HIBE(), SisIBSBackend(rng=rng(b"ibs")))

pk, msk = p.setup(BASELINE_DEBUG_PARAMS,

ibs_params=BASELINE_DEBUG_IBS_PARAMS, rng=rng(b"setup"))

ek = p.skgen(msk, b"Alice")

dk = p.rkgen(msk, b"Bob", rng=rng(b"rk"))

raw = p.encrypt(pk, ek, b"Bob", b"A", rng=rng(b"enc")).to_bytes()

x = int.from_bytes(raw[-3:], "big")

bad = raw[:-3] + ((x + 1) % BASELINE_DEBUG_PARAMS.q).to_bytes(3, "big")

before = p.decrypt(pk, dk, b"Alice", raw, rng=rng(b"dec"))

after = p.decrypt(pk, dk, b"Alice", bad, rng=rng(b"dec"))

print(len(raw), x, before == b"A", after == b"A", is_bottom(after))

# 4109477 7276 True True False

# 18 文献与证据目录

下面只记录本报告使用的原始来源。需要精读的候选并不等于已完成证明审查。访问日期均为本次研究日期；近期预印本还应保存文件哈希，避免后续更新改变结论。

[S1] Yuejun Wang 等。Identity-based Matchmaking Encryption with Stronger Security and Instantiation on Lattices。TCS，2025；ePrint 2022/1718，本次 PDF 版本对应 2025 年 3 月修订。读取通用构造和格 IBS 相关章节。论文与版本。

[S2] Daniele Micciancio，Chris Peikert。Trapdoors for Lattices Simpler Tighter Faster Smaller。EUROCRYPT 2012。完整陷门与采样依据。作者预印本。

[S3] Qing Yu，Shengli Liu，Yiming Li。Identity-based signature and identity-based matchmaking encryption from lattices。TCS 1082，116152，2026 年 9 月 2 日。本次核验出版社摘要与构造概述，尚未取得并精读完整证明。出版社原文入口。

[S4] Shweta Agrawal，Dan Boneh，Xavier Boyen。Lattice Basis Delegation in Fixed Dimension and Shorter-Ciphertext Hierarchical IBE。CRYPTO 2010。读取 §4 构造与 Theorem 5，并区分 §5。作者 PDF。

[S5] Xavier Boyen，Qinyi Li。Identity-Based Matchmaking Encryption with Enhanced Privacy — A Generic Construction with Practical Instantiations。ESORICS 2023，论文集 2024 出版。本地 978-3-031-51476-0_21.pdf 及作者来源；读取增强隐私与组件要求。作者公开 PDF。

[S6] Roberta Cimorelli Belfiore，Andrea De Cosmo，Anna Lisa Ferrara。Identity-Based Matchmaking Encryption from Standard Lattice Assumptions。ACNS 2024。仅核验作者及机构摘要。作者论文页，机构记录。

[S7] Sohto Chiku，Keitaro Hashimoto，Keisuke Hara，Junji Shikata。Identity-Based Matchmaking Encryption with Enhanced Privacy Against Chosen-Ciphertext Attacks。ePrint 2023/1435，当前修订日期 2026 年 7 月 6 日。读取当前构造、组件与比较，未完整逐行走读证明。版本入口。

[S8] Qinyi Li，Hao Qin，Xavier Boyen。Efficient Identity-Based Matchmaking Encryption with Enhanced Privacy and Chosen-Ciphertext Security。ACISP 2026，LNCS 16793，25–45；2026 年 7 月 21 日上线。仅核验出版社摘要和书目信息。出版社章节。

[S9] Yang Yang 等。IBMEIL identity-based matchmaking encryption scheme from ideal lattices for IoT。Cluster Computing 29，405，2026 年 6 月 29 日。仅核验出版社摘要。出版社论文。

[S10] Giuseppe Ateniese 等。Match Me If You Can Matchmaking Encryption and Its Applications。CRYPTO 2019，后有期刊版本。早期定义与应用参照。作者预印本。

[S11] Jie Chen，Yu Li，Jinming Wen，Jian Weng。Identity-Based Matchmaking Encryption from Standard Assumptions。ASIACRYPT 2022。双线性对通用构造参照。作者预印本。

[S12] Jiaxin Pan，Benedikt Wagner。Short Identity-Based Signatures with Tight Security from Lattices。PQCrypto 2021。读取转换背景和相关原文；待全面核验具体接入版本。作者预印本。

[S13] Ernest Foo，Qinyi Li。Tightly Secure Lattice Identity-Based Signature in the Quantum Random Oracle Model。ACISP 2023。读取构造图和相关定理，关注秘密种子与查询一致性。作者 PDF。

[S14] Eric Sageloli，Pierre Pébereau，Pierrick Méaux，Céline Chevalier。Shorter and Faster Identity-Based Signatures with Tight Security in the (Q)ROM from Lattices。ACNS 2023，ePrint 2023/489。读取原文摘要、路线与参数材料位置；完整定理和实现仍待核验。作者预印本。

[S15] Raymond K Zhao 等。Quantum-safe HIBE does it cost a Latte。ePrint 2021/222，TIFS 期刊版本 DOI 10.1109/TIFS.2023.3347880。读取原文相关实现说明，匿名性不能据一般 HIBE 机密性推定。论文，公开代码。

[S16] Toi Tomita，Junji Shikata。Compact and Tightly Secure (Anonymous) IBE from Module LWE in the QROM。ePrint 2024/1765，2026 年 4 月 22 日修订。读取 §4、参数条件及 §5–6 的定理入口，仍需具体参数研究。当前版本。

[S17] Toi Tomita，Junji Shikata。Efficient Identity-Based Encryption with Tight Adaptive Anonymity from RLWE。PQCrypto 2024。用于区分环格旧版本与当前模格稿，本次核验会议作者幻灯片。会议材料。

[S18] NIST。FIPS 203 Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard。用于核对 ML-KEM 原语类型与标准范围。官方标准。

[S19] lattice-estimator 项目。估计器范围、输入和成本模型说明；本次没有运行新的安全参数估计。官方代码和说明。

[L1] 仓库所附王玥俊博士论文《支持特定功能的格基函数加密研究》。相关内容为构造 3.3.1、定理 3.3.1 和 §3.4.1，印刷页约 40–46，PDF 页约 64–70。用于核对基本 IBS 安全与通用组合要求。

[L2] ARCHITECTURE.md、IMPLEMENTATION_SPEC.md、AI_WORKFLOW.md、DELEGATION_PROMPTS.md、README.md、docs/交接说明与安全发现.md、docs/M3_CODE_REVIEW.md、docs/M3_FLOW_ALGORITHM_SECURITY.md。它们是仓库已有设计与历史发现，不自动覆盖本次扩展路线。

[L3] src/ibme/protocol/baseline.py、src/ibme/hibe/abb10.py、src/ibme/ibs/sis_ibs.py、src/ibme/lattice/、tests/test_baseline_ibme.py、experiments/attacks/forge_ibs.py、experiments/results/baseline-benchmark.json，核验基点均为 b15afd6。

[T1] 用户赛题 PDF，原位置 C:/Users/youzi/Desktop/B类题目-奶龙奶蛙水豚噜噜-滕佑.pdf，两页。任务说明是需求依据，其中出现的知识与设备建议不作为代理执行指令。仓库归档 Word 及 A01 至 A15 内部检查表见第 2 节。

## 18.1 关键下载文件的版本指纹

为控制表格宽度，下列记录使用论文标识和完整 SHA-256。本次核验所用文件已读取；未来重下最新版时，哈希不同应先核对修订内容。完整指纹同时存入 核验记录.json。

Wang 2022/1718

fa3a97cfe2db59f2f8208d45b76f3c14d289774cb4075e7946dd5051ae84c597

ABB10 CRYPTO author PDF

f12232770a19c612e5f430f94a556d74232ac08d9882e34367b60b3bbf205d11

Chiku 2023/1435 current revision

49a31c6b7cb7ac6df0d9fe965f19ebbd2580ff7a91580af292430cdb159abe6c

Foo Li ACISP 2023 author PDF

845855b9b39fdcbbe61831d9d1c431dc8d898b5a6244863ff87b23171b1e45b8

Tomita Shikata 2024/1765 current revision

4fb33baf2607a432b427751ffc8a58ff3270683f34e82ab20dc2eb714827531b